|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Баш[ортостан Республика]ы****Шишм^ районы** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫны** **ЕНГАЛЫШ ауыл советы** **ауыл биЛ^м^е хакимите**452156, Енгалыш ауылы, Манаева урам, 13тел.:2-84-41, 2-84-42 |  | **администрация****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****Енгалышевскийсельсовет****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****ЧишминскИЙ район****Республика Башкортостан****452156, с.Енгалышево, ул. Манаева, 13**тел.: 2-84-41, 2-84-42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **кАРАР** 21 март 2018 й.  | **№ 21** | **постановление** 21 марта 2018 г.. |

#  **О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,**

**мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2018 году**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2018 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, на основании п.7 части 1 ст.15 Федерального закона Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

**п о с т а н о в л я ю:**

 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район (Приложение № 1)

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район по проведению паводка и пропуску ледохода в 2018 году (Приложение № 2)

3. Рекомендовать руководителю ООО «Агропромбизнес»:

- закрепить необходимую технику и автотранспорт на случай эвакуации людей, скота и домашнего имущества, создать необходимый запас топлива для техники.

4. Администрации сельского поселения проверить состояние плотин, водоемов, водосбросов и мостов. Очистить от снега и наледи водосбросы и к началу паводка опорожнить водоемы. Очистить от снега водосбросовые трубы под

5. Членам паводковой комиссии установить дежурство на мосту через реку Уршак в период подъема воды.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя противопаводковой комиссии.

Глава сельского поселения В.В. Ермолаев

 Приложение № 1

к постановлению главы сельского

поселения Енгалышевский сельсовет

муниципального района

 Чишминский район

Республики Башкортостан

от 21 марта 2018 года № 21

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии сельского поселения Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район**

 **Республики Башкортостан**

Председатель:

Ермолаев В. В. - глава сельского поселения Енгалышевский сельсовет

 муниципального района Чишминский район РБ;

Члены комиссии:

Сайфуллин А.Х - староста деревни Сабурово (по согласованию);

Батыров Ш.У. - староста села Балагушево (по согласованию)

Никитина Г.Н. - заведующая Балагушевским ФАП;

Хазиахметов Ю.Ф. - инженер ООО «Агропромбизнес» (по согласованию);

Лукьянов А.Ф. – учетчик ООО «Агропромбизнес» (по согласованию)

Наврузов Ф.Х. – староста д. Борискино (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению главы сельского

поселения Енгалышевский сельсовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

от 21 марта 2018 года № 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Мероприятия |  Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 11. | Определить населенные пункты, помещения, материальные ценности которые могут быть затоплены паводковыми водами | до 26 марта2017 года | Администрациясельского поселения, руководители хозяйств(по согласованию) |
| 2. | Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения Енгалышевский сельсовет.  | до 22 марта2018 года | Глава СП |
| 33. | Проверить состояние плотин, мостов и других сооружений. Очистить от снега и наледи водосбросы и кюветы. К началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 26 марта 2018 года | Члены паводковой комиссии |
| 44. | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | до 26 марта2018 года | Администрация сельского поселения |
| 55.  | Закрепить необходимую технику и автотранспорт на случай эвакуации людей, скота и домашнего имущества | до 1 апреля2018 года | Глава СП |
| 76. | Установить круглосуточное дежурство на мосту через реку Уршак у д. Сабурово в период подъема воды. | В период подъема воды | Члены паводковой комиссии |
| 87. | Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, своевременно закрепить и установить за ними систематическое наблюдение в период паводка. | На период паводка | Лукьянов А.Ф. |
| 98. | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления и обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | Заблаговре-менно при угрозе | Администрация сельского поселения |
| 19. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, прудов. Вывести за пределы затопляемых зон материалы, удобрения. | До 01.04.2018 | Администрация сельского поселения |
| 110. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей зон затопления. | До 01.04.2018 | Администрация сельского поселения |
| 111. | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | До 01.04.2018 | Торговые предприятия, ФАП с. Балагушево |
| 112. | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | До 05.04.2018 | Администрация сельского поселения |