|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Баш[ортостан Республика]ы**  **Шишм^ районы**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫны**  **ЕНГАЛЫШ ауыл советы**  **ауыл биЛ^м^е хакимите**  452156, Енгалыш ауылы, Манаева урам, 13  тел.:2-84-41, 2-84-42 |  | **администрация**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **Енгалышевскийсельсовет**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЧишминскИЙ район**  **Республика Башкортостан**    **452156, с.Енгалышево, ул. Манаева, 13**  тел.: 2-84-41, 2-84-42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **кАРАР**  18 март 2016 й. | **№ 44** | **постановление**  18 марта 2016 г.  . |

# **О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,**

**мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2016 году**

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску весеннего паводка 2016 года, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых мест, на основании п.7 части 1 ст.15 Федерального закона Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район (Приложение № 1)

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район по проведению паводка и пропуску ледохода в 2016 году (Приложение № 2)

3. Рекомендовать руководителю ООО «Агропромбизнес»:

- закрепить необходимую технику и автотранспорт на случай эвакуации людей, скота и домашнего имущества, создать необходимый запас топлива для техники.

4. Администрации сельского поселения проверить состояние плотин, водоемов, водосбросов и мостов. Очистить от снега и наледи водосбросы и к началу паводка опорожнить водоемы. Очистить от снега водосбросовые трубы под дорогами.

5. Енгалышевской АТС (Гаепкулову Г.М.) обеспечить бесперебойную связь с ООО «Агропромбизнес» и д. Борискино.

6. Членам паводковой комиссии установить дежурство на мосту через реку Уршак в период подъема воды.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя противопаводковой комиссии.

И.о. Главы

сельского поселения Енгалышевский сельсовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан Т.Б. Корнилаева

Приложение № 1

к постановлению главы сельского

поселения Енгалышевский сельсовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

от 18 марта 2016 года № 44

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии сельского поселения Енгалышевский сельсовет муниципального района Чишминский район**

**Республики Башкортостан**

Председатель:

Ермолаев В. В. - глава сельского поселения Енгалышевский сельсовет

муниципального района Чишминский район РБ;

Члены комиссии:

Сайфуллин А.Х - староста деревни Сабурово (по согласованию);

Батыров Ш.У. - староста села Балагушево (по согласованию)

Никитина Г.Н. - заведующая Балагушевским ФАП;

Гаепкулов Г.М. - Енгалышевская АТС, монтер (по согласованию)

Хазиахметов Ю.Ф. - инженер ООО «Агропромбизнес» (по согласованию);

Петров В.Д. - слесарь Чишминской РЭС филиала «Центргаз», ОАО

«Газ- Сервис» РБ (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению главы сельского

поселения Енгалышевский сельсовет

муниципального района Чишминский район

Республики Башкортостан

от 18 марта 2016 года № 44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 11. | Определить населенные пункты, помещения, материальные ценности которые могут быть затоплены паводковыми водами | до 25 марта  2016 года | Администрация  сельского  поселения, руководители хозяйств(по согласованию) |
| 2. | Создать паводковую комиссию на территории сельского поселения Енгалышевский сельсовет. | до 18 марта  2016 года | Глава СП |
| 33. | Проверить состояние плотин, мостов и других сооружений. Очистить от снега и наледи водосбросы и кюветы. К началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 25 марта 2016 года | Члены паводковой комиссии |
| 44. | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка. | до 25 марта  2016 года | Администрация сельского поселения |
| 55. | Закрепить необходимую технику и автотранспорт на случай эвакуации людей, скота и домашнего имущества | до 1 апреля  2016 года | Глава СП |
| 66. | Обеспечить бесперебойную связь с с.Балагушево, д. Сабурово, д. Борискино | На период паводка | Гаепкулов Г.М. |
| 77. | Установить круглосуточное дежурство на мосту через реку Уршак у д. Сабурово в период подъема воды. | В период подъема воды | Члены паводковой комиссии |
| 88. | Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач, своевременно закрепить и установить за ними систематическое наблюдение в период паводка. | На период паводка | Гаепкулов Г.М. |
| 99. | Подготовить помещения для возможной эвакуации населения из зон затопления и обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления. | Заблаговре-  менно при угрозе | Администрация сельского поселения |
| 110. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах озер, рек, прудов. Вывести за пределы затопляемых зон материалы, удобрения. | До 01.04.2016 | Администрация сельского поселения |
| 111. | Создать на время паводка запасы топлива и материалов, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для жителей зон затопления. | До 01.04.2016 | Администрация сельского поселения |
| 112. | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости. | До 01.04.2016 | Торговые предприятия, ФАП  с. Балагушево |
| 113. | Обеспечить защиту источников водоснабжения населения от попадания талых и паводковых вод. | До 05.04.2016 | Администрация сельского поселения |